ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:            18 /  2020

# ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

# Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υποέργο 1 “Μελέτες – Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες” του έργου με τίτλο «Προστασία αποκατάστασης προβλημάτων και αξιοποίησης του τουριστικού καταφύγιου στο Μπατσί Άνδρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΑΕ 2018ΣΕ36700024) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2017-2020 (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ) Εκτιμώμενη αξία: 71.559,37 € (με Φ.Π.Α. 24 %) CPV: 71335000-5 Τεχνικές μελέτες ΚΑΕ: 63.7341.0005 ΕΤΟΣ 2020 : 16.500,00€ ETOΣ 2021: 55.059,37€ - Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ΠΔ 80/2016 τίτλος για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελούν οι Συλλογικές Απoφάσεις (ΣΑ) Έργων και μελετών που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ.80, παρ.1 του Ν. 4270/2014.

Ι) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Εφαρμόζονται :

- Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.

- Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

Σύμφωνα με τα άρθρα 117, 222, και 327 του ν. 4412/2016:  «Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.».

- Οι διατάξεις του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), ως ισχύει

- H Απόφαση Υπουργού Υπουργού και Μεταφορών υπ΄ αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466  (ΦΕΚ 1047/29-03-2019) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα.»

- Η  από 27-07-2017 Προκαταρκτική Μελέτη

- Η υπ΄αριθμ. 18/2020 μελέτη με τα συνοδά τεύχη δημοπράτησης αυτής (τεύχος τεχνικών δεδομένων, τεχνική περιγραφή, συγγραφή υποχρεώσεων, διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς, τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών)

- Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 36163/29-03-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ένταξης του έργου (ΑΔΑ: Ω5Δ3465ΧΙ8-710)

Για την επιλογή του αναδόχου θα διενεργηθεί δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός στην έδρα του Δήμου Άνδρου. Η σύμβαση θα υπογραφεί με τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί με την διαδικασία της επιλογής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στη βάση βέλτιστης σχέσης μεταξύ ποιότητα και τιμής.

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (ΑΔΑ: Ω5Δ3465ΧΙ8-710) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους ΠΔΕ και έχει εγγραφεί πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου Άνδρου με ΚΑΕ 63.7341.0005

ΙΙ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τα επιμέρους αντικείμενα του υποέργου 1 «Μελέτες – Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» του έργου «Προστασία αποκατάστασης προβλημάτων και αξιοποίησης του τουριστικού καταφύγιου στο Μπατσί Άνδρου» είναι τα παρακάτω:

- Εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης για την αποκατάσταση της παραλίας Μπατσίου κατηγορίας 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων)

- Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Θωράκισης στον προσήνεμο τμήμα του μώλου του τουριστικού καταφυγίου Μπατσίου, (μελέτη λιθοριπής), κατηγορίας 11  (Μελέτες Λιμενικών Έργων).

- Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη)

- Εκπόνηση Μελέτης Η/Μ, κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη),

Στην παρακάτω Εικόνα αποτυπώνεται η ευρύτερη περιοχή μελέτης (τουριστικό καταφύγιο και παραλία Μπατσίου Άνδρου):

Εικόνα 1: Δορυφορική λήψη τουριστικού καταφυγίου και παραλίας Μπατσίου Άνδρου (πηγή: Google Earth)

ΙΙΙ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΜΟΙΒΗΣ

H αμοιβή της μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/20-7-2017 (Β΄2519) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α΄147)», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016.

Άρθρο ΓΕΝ.2  	Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παρ.8 του Αρθ-53 του Ν-4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/16), οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση :

Α = (τκ)*Σ(Φ) [ευρώ]

όπου:

(τκ): ο συντελεστής του Αρθ-ΓΕΝ-3 και

Σ(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου.

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους άρθρα.

# Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών για το έτος 2020, ο συντελεστής τκ έχει τιμή τκ=1,227, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19.3.2020 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73)

1. ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11)

1.1  Αντικείμενο της μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση του φαινομένου του κατακερματισμού της παραλίας στο Μπατσί της Άνδρου, ώστε να προκύψουν μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση οι προτάσεις των απαραίτητων έργων για την επίλυση των προβλημάτων.

Η ακτομηχανική μελέτη θα εκπονηθεί με βάση τις προδιαγραφές των «παραδοτέων μελετών ΦΕΚ 1047 / 29.03.19) και πρέπει  κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης με ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης με συλλογή στοιχείων περιοχής (μετεωρολογικά, υδρογραφικά, τοπογραφικά / βυθομετρικά, γεωλογικά, φωτογραφικό υλικό, επιφανειακή δειγματολοψία ιζημάτων)

- Εκτίμηση του κυματικού κλίματος και της στερεομεταφοράς με αναλυτικούς τύπους

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού με συνεκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

- Εκτίμηση του κυματικού κλίματος και της στερεομεταφοράς με μαθηματικές προσομειώσεις, με παρουσίαση των παραδοχών, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων τους.

- Συμπεράσματα, προτάσεις, επιλογή λύσης. Συνυπολογισμός του κόστους σε συνάρτηση με το ύψος της χρηματοδότησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού.

- Τεύχος με τα στοιχεία εισόδου και αποτελέσματα των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν

- Αντιπροσωπευτικά σχέδια των προτεινόμενων έργων σε κατάλληλη κλίμακα (1:1000) και λεπτομερή σχέδια της επιλεγείσας λύσης.

- Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της ακτομηχανικής μελέτης με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις (θωράκιση,  εγκατάσταση πλωτής προβλήτας κα).

1.2  Προεκτίμηση Αμοιβής μελέτης

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

1. 	Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή υπηρεσιών Μηχ/κού για κατηγορία μελετών 11 (μελέτες λιμενικών έργων) αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ

2. 	Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του.

3. 	Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

4. 	H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα έδρασης, υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι , τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών των προεκτιμώμενων αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Έργων (Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Επομένως:

-Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη

-και για 71 ημέρες απασχόλησης

Α1= 71*450*τκ  =71*450*1,227=

Οπότε Α1 = 									         39.202,65 €

2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (μελέτη λιθοριπής)   (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11)

2.1 Αντικείμενο της μελέτης

Για την θωράκιση του προσήνεμου τμήματος του μώλου απαιτείται ο έλεγχος, η επικαιροποίηση και η συμπλήρωση της υπάρχουσας μελέτη λιμενικών έργων η οποία κατ ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Έλεγχος και συμπλήρωση των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών (βυθομετρική / τοπογραφική αποτύπωση, υποθαλάσσιες αυτοψίες, γεωλογική αναγνώριση).

- Έλεγχος, επικαιροποίηση συμπλήρωση της οριστικής μελέτη λιμενικών έργων. (με βάση τις προδιαγραφές μελετών λιμενικής εγκατάστασης και υποδομών, άρθρο 168 Ν 696 / 1974)

- Συσχέτιση της ενίσχυσης της θωράκισης με τις πιθανές επιπτώσεις της στα προβλήματα της διάβρωσης της παραλίας του Μπατσίου.

- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το ως άνω έργο

- Σύνταξη ΣΑΥ ΦΑΥ για το έργο.

2.2  Προεκτίμηση Αμοιβής μελέτης

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

1. 	Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή υπηρεσιών Μηχ/κού για κατηγορία μελετών 11 (μελέτες λιμενικών έργων) αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ

2. 	Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του.

3. 	Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

4. 	H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα έδρασης, υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι , τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών των προεκτιμώμενων αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Έργων (Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Επομένως:

-Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη

-και για 17 ημέρες απασχόλησης

Α2.1= 17*450*τκ  =17*450*1,227=

Οπότε Α2.1 = 									         9.386,55 €

2.3 Αμοιβή σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Άρθρο ΓΕΝ.7   Αμοιβή επιμέρους Τευχών Δημοπράτησης

- Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

- Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά:

- Για την τεχνική περιγραφή 10%

- Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%

- Για την ανάλυση τιμών 25%

- Για το τιμολόγιο μελέτης 13%

- Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%

- Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%

- Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%

- Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%

- Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5%

Α2.2 = 9.386,55 € *8%*=

Οπότε Α2.2 =                                                                                                                     750,92 €

2.4    Αμοιβή σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ

Άρθρο ΓΕΝ.6    Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ

1. 	Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.

2.	Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :

Α = ΣΑi * β * τκ	  όπου:

ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται  οι ακόλουθοι:  κ= 0,40    και    μ= 8,00.

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Α2.3 = ΣΑi * β * τκ =              9.386,55 * 2,69 %*1,227 =

Οπότε Α2.3 =                                                                                                                                      309,82 €

Σύνολο αμοιβής Μελέτης :

Α2= Α2.1 +Α2.2 +Α2.3    = (9.386,55+750,92+309,82) = 	                                                         10.447,29 €

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27)

3.1 Αντικείμενο της μελέτης

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι κατηγορίας Α2 και αφορά στην υλοποίηση των έργων της εγκατάστασης λιθοριπής, στα μικρά έργα επισκευής Η/Μ, αλλά και στην λειτουργία όλου του τουριστικού λιμένα, ως σύνολο.

3.2 Προεκτίμηση αμοιβής  μελέτης

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

1. 	Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή υπηρεσιών Μηχ/κού για κατηγορία μελετών 27 (περιβαλλοντική μελέτη) αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3

2. 	Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του.

3. 	Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

4. 	H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας. Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα έδρασης, υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι , τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών των προεκτιμώμενων αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Έργων (Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Επομένως:

-Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη

-και για 14 ημέρες απασχόλησης

Α3 = 14*300*τκ = 14*300*1,227=

Οπότε Α3 = 									  5.153,40 €

4.  Η/Μ  ΜΕΛΕΤΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9)

4.1	Αντικείμενο της μελέτης

Η μελέτη Η/Μ αφορά στην αποκατάσταση των προβλημάτων φωτισμού , των φρεατίων και στον έλεγχο και την  πρόβλεψη εργασιών συντήρησης της λειτουργίας του αντλιοστασίου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

- Μελέτη μεταφοράς του κεντρικού πίνακα φωτισμού σε ασφαλές σημείο, (από τον προσήμενο προβλήτα σε περιοχή στην ΧΖΛ πλησίον του σημείου γένεσης του προσήνεμου προβλήτα).

- Μελέτη αποκατάστασης φρεατίων και θυρίδων ηλεκτρικών στις κολόνες φωτισμού του λιμένα. (Αντικαταστάσεις σωληνώσεων και καλωδίων)

- Μελέτη αποκατάστασης προβλημάτων φρεατίων και σωλήνων του συστήματος αποκομιδής λυμάτων στη χερσαία ζώνη του λιμένα. (αποκατάσταση προβλημάτων αποχέτευσης)

- Μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας αντλιοστασίου λυμάτων

- Μελέτη αποκατάστασης συνδέσεων παλαιότερων διανομέων (pillars).

- Μελέτη πυρόσβεσης

- Τεύχη Δημοπράτησης

- ΣΑΥ-ΦΑΥ

4.2  Προεκτίμηση Αμοιβής μελέτης

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ 9

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων, πλην των σηράγγων, προσδιορίζεται σε €/εγκατάσταση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Α = Τ1 · M1 · τκ

όπου:

Α : Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Π.Α.) μελέτης σε €/εγκατάσταση.

Τ1 : Η τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Τ.Π.Α.) μελέτης (€/ ανά φυσική μονάδα) κάθε

επί μέρους εγκατάστασης, που ορίζεται εδώ σε 6.000, σύμφωνα με τον πίνακα 9.1.

M1 : Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες (χλμ., στρέμ., τεμ.), εδώ 0,35.

τκ : 1,227  όπως ορίστηκε στην αρχή του κειμένου.

Συνεπώς : Α4.1 = 6.000 *0,35 *1,227 = 2.576,70 €

4.3 Αμοιβή σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Άρθρο ΓΕΝ.7   Αμοιβή επιμέρους Τευχών Δημοπράτησης Μελέτης Η/Μ

- Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

- Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά:

- Για την τεχνική περιγραφή 10%

- Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%

- Για την ανάλυση τιμών 25%

- Για το τιμολόγιο μελέτης 13%

- Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%

- Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%

- Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%

- Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%

- Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5%

Α4.2  =              2.576,70 € *8% =

Οπότε Α4.2 =                                                                                                                                         206,14  €

4.4 Αμοιβή σύνταξης ΣΑΥ – ΦΑΥ

Άρθρο ΓΕΝ.6

1. 	Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.

2.	Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :

Α = ΣΑi * β * τκ	  όπου:

ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται  οι ακόλουθοι:  κ= 0,40    και    μ= 8,00.

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Α = ΣΑi * β * τκ =              2.576,70* 3,89% *1,227 =

Οπότε Α4.3 =                                                                                                                                         122,99 €

Σύνολο αμοιβής Μελέτης :

Α4= Α4.1 +Α4.2 +Α4.3    = (2.576,70 +206,14+122,99) = 		                                                    2.905,83€

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ 24% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 |  |  |  |
| Α1 | ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | 39.202,65 | 9.408,64 | 48.611,29 |
| Α2 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΘΟΡΙΠΗΣ) –ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΣΑΥ ΦΑΥ | 10.447,29 | 2.507,35 | 12.954,64 |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 |  |  |  |
| Α3 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | 5.153,40 | 1.236,82 | 6.390,22 |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 |  |  |  |
| Α4 | Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΣΑΥ ΦΑΥ | 2.905,83 | 697,40 | 3.603,23 |
| ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ |  | 57.709,17 | 13.850,20 | 71.559,37 |

IV) OΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραπάνω  αμοιβή δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και αποτελεί την ανώτερη, τελική και πλήρη αμοιβή του Αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση της ανατιθέμενης μελέτης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Οι πληρωμές θα γίνονται κατόπιν υποβολής πινακίου αμοιβής και επιμετρητικών και εφόσον προκύψουν μικρότερες επιμετρημένες ποσότητες σε σχέση με την παρούσα, η αμοιβή θα διαμορφώνεται αντίστοιχα επί έλασσον.

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης όλου του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί και να υποβάλει όλα τα  στοιχεία που θα απαιτηθούν στις Υπηρεσίες   (ΥΔΟΜ Άνδρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεοτέρων Μνημείων,  Δ/νση Δασών, κλπ) για τη λήψη όλων των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Η μελέτη υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Άνδρου, η οποία θα είναι και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η επίβλεψη ασκείται από τον επιβλέποντα Μηχανικό που θα ορισθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επίβλεψης και να ενημερώνει για την πορεία των εργασιών.

Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει κατά τρόπο οικονομοτεχνικό και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

- του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» , όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 Α’ – 22/02/2005.

- του  Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών και σχετικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια μελετών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89

- της εγκυκλίου 38/2005 (αρ Πρωτ. 3434/23.11.2005) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων».

- της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/4-5-2017(Β΄2519) απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016(Α΄147)»

- του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- της Αποφ-ΔΙΠΑ/37674/27-7-16 (ΦΕΚ-2471/Β/16) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής Αποφ-1958/12 -Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγ ορίες σύμφωνα με το Αρθ-1 παρ.4 του Ν-4014/11, (ΦΕΚ-201/Α/11), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει".

- Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 1: Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου, όπως εγκρίθηκαν με την Αποφ-ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-01 και εκάστοτε ισχύουν.

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψιν του κατά τη σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης, ότι:

Για την εκτός οικισμού περιοχή έχει ισχύ το ΦΕΚ 291 ΑΑΠ/04-11-2011 «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Άνδρου της νήσου Άνδρου και στις νησίδες Γαυριονήσια Ν. Κυκλάδων, ενώ για την εντός οικισμού περιοχή έχουν ισχύ τα ΦΕΚ 620/Δ/1988, 720/Δ/1989, 1292/Δ/1993.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άνδρος, 20/10/2020						 Άνδρος, 20/10/2020

H μηχανικός του Δ. Άνδρου					Ο  Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.

Ειρήνη Παρλιάρου						Κων/νος Γκλάρας

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ					Πολιτικός Μηχανικός